1. Gestion du Patrimoine
· Examen du statut de protection du site : 
· 24 mai 1949 : Arrêté du Régent : Beffroi classé comme monument.
· 05 décembre 1983 : Arrêté de l’exécutif de la Communauté française : galeries sises Place du Chapitre au pied du beffroi classées comme monument.
· 11 mai 2006 : Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la liste du Patrimoine exceptionnel de la Région wallonne. Beffroi classé Typologie  C Bâtiments civils publics
· 1999 : 32 beffrois belges inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco sous le nom de Beffrois de Flandre et de Wallonie
· Identification des menaces et risques : 
· Pas de menaces et de risques identifiés actuellement. Voir en annexe : Inventaire des principaux risques  et dossier d’intervention ultérieure
· Réalisation de la fiche d’état sanitaire : 
· A réaliser (pas d’inscription au budget 2012)

· Définition et mise en place d’un plan de maintenance :
· Octobre 2005 : Dossier d’intervention ultérieur et Plan de relevés du bâti campanaire intérieur et extérieur

· Actions déjà réalisées :

· Avril 2002 : Nettoyage du Beffroi (objets, cloisons, planchers, fientes, nids, corps de pigeons) : Coût 20570€ TVAC.

· Décembre 2004 : Rénovation complète du Beffroi (Coût :1.568.056,71€ TVAC). Détail des travaux : Installation des bureaux dans l’aile attenant au beffroi y compris raccordement. 
Divers — électricité — téléphone — fax 
Installation des containers — magasin — décharge - sanitaires Mobiles 
Démolition des abords et de certains parachèvements de l’annexe existence. 
Démolition de maçonnerie intérieures — chapelle — prison 
Aménagement et restauration ext. du beffroi y compris 
la toiture 
Mise en état des abords de passages 
Evacuation des excédentaires 
Egouttage en tuyaux PVC bénor 
Chambres de visites 80x80 
Raccordement sur réseaux existant 
La structure métallique supportant la toiture (colonnes profil) 
-support-poutres principales HEB 400 
Maçonnerie réalisée en blocs cellulaires 
Brique de parement suivant fiche technique 
Structure support 
Isolation de toiture en laine de roche 
Toiture ardoises naturelles 
MENUISERIES EXTERIEURES 
Double porte en alu avec barre anti-panique 
Châssis PVC 
MENUISERIES INTERIEURES 
Portes intérieures du type placal 
Paumelle groupe type SMN.001 de marque « DUPERAY» 
Enduit mono couche avec un mortier préparé 
Enduit exécuté suivant index 42.5 du cct 104 
REVETEMENT DE SOL EN FAIENCE 
Chape ciment est désolidarisée des murs par l’interposition 
d’une plaque de polystyrène de 5 mm 
Carrelage en grès cérame vitrifié conforme à I NBN 786 
Faux plafond de type anti-condensation sur résilles 
Métalliques format 60x60 
Faux-plafond sous toiture courbe 
Peinture multicolore à base d’une dispersion acrylique 
sur fibre de verre 
Préalablement à l’application de la peinture, les murs 
ont reçu un tissu mural en fibre 
· Décembre 2004 : Rénovation du Campanaire (cloches et carillon, structure, motorisation, réaccordage, clavier, raccordement électrique) du Beffroi.
· Octobre 2005 : Dossier d’intervention ultérieur et Plan de relevés du bâti campanaire intérieur et extérieur

· Décembre 2006 : Réparation du compresseur du campanaire défectueux

· Juin 2011 : Protection du carillon (fabrication et classement d’un meuble pupitre fermé (partiellement vitré) destiné à contenir tout le matériel actuellement à côté du clavier pour protection du matériel et du carillonneur contre les intempéries. Parois vitrées autour du carillonneur et plancher sous ses pieds. Amélioration du meuble clavier afin d’éviter les vibrations des tirants de cloche. Coût : 14940,74€ TVAC.
· Lié à la réalisation d’une fiche d’état sanitaire
· Programmation des interventions : 

· Lié à la réalisation d’une fiche d’état sanitaire. Voir en annexe : Inventaire des principaux risques  et dossier d’intervention ultérieure

· Sécurisation du site : 

· Sans objet
· Plan de prévention des catastrophes : 

· Non réalisé. Cependant, des exercices d’évacuation pour personnes en difficulté ont été réalisés par le service Incendie
· Zone tampon

· Aucune zone tampon n’a été fixée dans les arrêtés de classement relatifs au Beffroi de Thuin. Par contre, il est situé dans une zone protégée en matière d’Urbanisme (Arrêté ministériel du 13 décembre 1976 modifié le 30 août 2006). Le Beffroi est situé au centre de la zone (voir carte) et le périmètre intègre le cœur historique de Thuin (éperon rocheux) lié à l’histoire du Beffroi. Il intègre également les coteaux de l’éperon (Jardins suspendus (classés patrimoine exceptionnel de Wallonie) et les Remparts Nord, ainsi que la Ville basse et les bords de Sambre, ce qui est important pour la sauvegarde des points de vue. Aussi, il parait opportun que la zone tampon du Beffroi de Thuin corresponde  à la zone protégée du centre ancien de Thuin.
[image: image1.png]



http://carto6.wallonie.be/WebGIS/viewer.htm?APPNAME=ZPU
· vérifier et faire en sorte que les beffrois portent le sigle « monument protégé » ou le sigle de l’Unesco « patrimoine mondial » : OT 
· Zone tampon qui correspond généralement au centre ancien protégé. QUI ?

Pistes d’actions  :

Piste 1 : Points de vue :

Des points de vue exceptionnels méritent une attention particulière. 

A partir de :

- Avenue de ragnies (3 arbres)

- Rue du Fosteau/ Ruelle Mon Plaisir

- Rue du Fosteau/Château Beauregard

- Chemin du Halage/ Route d’Anderlues (pont du S)

- Route d’Anderlues/Ruelle saint-Antoine (Waibes)

(voir plan ci-joint)

-[image: image2.png]



La zone tampon pourrait intégrer ces points devue mais avant de se prononcer, la Ville de Thuin souhaite connaître les implications de cette zone tampon en termes d’obligations urbanistiques (permis de patrimoine ? constructions ?)

Piste 2 : Amélioration de la signalétique:
Sigle de l’UNESCO, diagnostic à réaliser  sur

- la présence du logo sur nos parutions OT

- la présence du logo sur parutions autres que celles de l’OT (MT, Attract° et Tourisme, catalogues, etc)

- le logo est-il visible sur place ?

- sur les panneaux de signalisation ?

- sites internet ?

- ticket billetterie ?

- autres

Piste : Création d’une plaque avec graphisme commun avec logo UNESCO en liaison avec les Beffrois

Piste 3 : Réalisation d’une fiche d’état sanitaire et d’un plan de prévention des catastrophes:
A charge de qui ?

2. Recherche scientifique

Ouvrages référencés sur le Beffroi :

· G-H. CONREUR, Thuin et son Beffroi, Thuin, 2004
· G-H. CONREUR, contribution à l’histoire de Thuin la mairie du marchet, Thuin, éditions Catula, 2004.
· J.M. HOREMANS, Sambre et Heure n°90, Centre d’Histoire et d’Art de la Thudinie, Thuin, 2006.

· L. DELTENRE, Le Beffroi de Thuin, Thuin, 1948

· MLS LAIDEBEUR, Des Beffrois et des Hommes : Nord Pas de Calais, Roubaix, 2005.

· La route des Beffrois : de Belgique et de France, Bruxelles, Editions Luc Pire, 2008.
Encore à réaliser :

- inventaire de tous les documents publicitaires et/ou historiques en possession de l’OT (y compris archives)

- inventaire de tous les documents techniques + études en possession de l’OT (classeur technique)

Piste 1 : Mise en valeur et centralisation des ouvrages scientifiques liés au beffroi:
· Centralisation des ouvrages liés au Beffroi de Thuin à la Bibliothèque communale

· bibliographie de tous les ouvrages liés aux beffrois sur un site commun (Unesco) ?
· une fois tous les documents rassemblés pour tous les Beffrois, créer une bibliothèque commune
3. Participation citoyenne

· réunion de quartier annuelle dans la zone tampon

· Actions touristiques en rapport avec le Beffroi (fééries de Noël)

Piste 1 : Mise en valeur du Beffroi sur site internet:

· Réunion de quartier sur thématique beffroi (présentation, etc…)

· Page spécifique sur site Internet de la Ville

Piste 2 : Entrée gratuite pour les habitants de Thuin:
Piste : entrée gratuite pour les habitants de Thuin. Comment les identifier ? plus possible avec la carte d’identité.  La Ville délivre une attestation à tous ses habitants de Thuin (ville).

4. Pédagogie et actions jeunesse

A réaliser :

- constat de l’expérience des actions menées par l’OT vers les écoles

- relevé des actions en place ex : entrée gratuite pour les moins de 12 ans dans le cadre familial, en groupe seulement 1€/enfant et gratuit pour les encadrants

- Diagnostic sur la connaissance du site et de l’UNESCO par le personnel d’accueil

Piste 1 : Mise en valeur d’une borne informative:

Piste : mise en place d’une borne (panneau = lecture, interactive = cout pour maintenance) identique pour tous les Beffrois où on explique l’UNESCO au niveau mondial.  Cette borne doit ê accessible à tous (pas uniquement aux visiteurs qui ont payé l’entrée) = dans l’accueil des OT, MT, SI ou Hôtel de Ville ?

5. Valorisation culturelle et touristique

- relevé des partenariats existants ex : Fluide

- pour l’image : relevé de nos actions ex : illuminations pdt les fêtes, logo OT c’est le Beffroi,…

- pour l’attractivité : idem + la place dégagée permet au « public » d’admirer le Beffroi

- pour la qualité de l’accueil : boutique avec articles relatifs au Beffroi (pièce de monnaie de collection, cartes postales, etc)

Piste 1 : programmer durant l’été des concerts de carillon pour faire profiter le public des terrasses de café
Piste 2 : mettre en place un éclairage de nuit sur lequel on peut compter… 

Piste 3 : lors d’événements importants mettre des oriflammes afin « d’habiller » le Beffroi pour ces occasions

Piste 4 : Créer un article à vendre commun à tous les Beffrois ou propre à chacun et ainsi créer une collection (ex de la pièce du Beffroi de Thuin)

Piste 5 : avoir une billetterie professionnelle commune à tous… (Thuin met en place pour mars, le programme Win Bill lancé par Attractions et Tourisme)

6. Stratégies de communication

- diagnostic sur la communication à faire par l’OT

Piste 1 : actions communes pour définition d’une ligne graphique. Définition d’une image de la marque « beffrois wallons inscrits au patrimoine mondial »  (Maisons du tourisme ?)

7. Coopération internationale

- Diagnostic sur le partenariat Euraphis à réaliser

Budget

- état du budget consacré au Beffroi par l’OT (coût de gestion : carillon, nettoyage, scénographie, …)

- état du budget pour le personnel lié au Beffroi

plan de gestion en détaillant l’estimation des coûts de mise en oeuvre de celui-ci pour chaque axe thématique défini ci-dessus. Il convient également de valoriser les moyens existants et de dresser des pistes pour récolter les moyens qui resteraient à trouver ou envisager un financement alternatif (mécénat, etc.).  

A REALISER

Personnel

Le diagnostic général doit également présenter le relevé détaillé du personnel impliqué dans la gestion des sites (nombre, statut, profil, régime) afin de lister les éventuels besoins en personnel et les préciser au mieux. OT
état de tout le personnel lié au Beffroi : contrats de maintenance, personnel ALE, volontaires, contractuels, pompiers, etc

A REALISER

Infrastructures

Dresser la carte d’identité des infrastructures (emprise, type, statut juridique, valeur, assurances) liées à l’inscription sur la liste du Patrimoine mondial mais également associées à la gestion des sites. 
Les potentialités et les besoins des abords immédiats de ceux-ci (accessibilité, accueil, équipements complémentaires). 
A REALISER : BESOIN DE PRECISIONS

